Sprint Planning
15 de maio de 2016

 ­ Foi definido que serão feitos ajustes nas regras de negócios e no que foi feito na Sprint passada
durante a semana de 16 de maio até 20 de maio.

 ­ Foi definido que o Planning Poker será feito baseado na sequência de Fibonacci e o tempo será medido em horas. De forma resumida, o Planning Poker trata-se de uma técnica de estimativa de tamanho voltada para as metodologias ágeis de desenvolvimento de software e consiste-se em obter a estimativa por meio de um jogo de cartas, que deve permitir que todos os membros da equipe de desenvolvimento participem colocando a sua visão de complexidade, levando em consideração o fator tempo e esforço para pontuar um cartão e após juntos chegar a um denominador comum na equipe através de consenso.

 ­ O Product Owner fez uma avaliação das importâncias dos itens do produto de Backlog.

 ­ Através do planning poker foi definido os seguintes tempos para cada atividade a ser feita na sprint.

ID 16	3 horas
ID 17	3 horas
ID 18	3 horas
ID 19	4 horas
ID 20	3 horas
ID 10	6 horas