Gerência de Projetos (GPR)

Propósito
Garantir o bom andamento dos projetos assim como extrair dos mesmos o máximo, alcançando um ótimo desempenho, dentro do orçamento e de acordo com o cronograma. Não se foca apenas no produto resultante, mas também na experiência adquirida e nas soluções geradas.
Definições
É definido como a aplicação de conhecimento, de habilidades, de ferramentas e técnicas a uma ampla gama de atividades para atender aos requisitos de um determinado projeto. Os gerentes de projetos fazem isso ao padronizar tarefas rotineiras para obter resultados repetitivos e reduzir o número de tarefas que poderiam ser negligenciadas ou esquecidas.
Políticas
- Todas as alterações feitas no escopo do projeto devem ser comunicadas e autorizadas pela direção
- A alocação de pessoas e recursos deve ser criteriosamente definida pelo Gerente de Projetos
- Comunicações periódicas devem ser realizadas com todos os envolvidos, para revisões em andamento
Papeis
Papel	Stakeholder (STK)
Formação	Nenhuma
Conhecimentos	Capacidade de uso de computadores à nível de usuário; / Conhecimento avançado do domínio sobre o qual o sistema apoia.
Responsabilidades	Fornecer informações sobre o domínio o qual o sistema apoiará; / Fornecer informações sobre escopo do sistema;

Papel	Gerente de projeto (GPR), membro da equipe técnica
Formação	Engenharia de Software.
Conhecimentos	Conhecimento sobre definição de escopo de projetos de software
Responsabilidades	Presidir e auditar reuniões de definição de escopo / Avaliar viabilidade dos projetos / Delegar atividades para a Equipe técnica com prazo de conclusão

Papel	Equipe técnica (ETN)
Formação	Ensino superior em sua área de atuação
Conhecimentos	Conhecimento sobre a sua área de atuação;
Responsabilidades	Atuar sobre a sua área; / Estimar tempo necessário para execução de tarefa. / Confirmar compromisso de execução de projeto.

Papel	Gerente de configuração
Formação	Formação em Engenharia de Software ou afins com foco em Gerência de configuração
Conhecimentos	Conhecimentos avançados de manejamento de repositórios
Responsabilidades	Manejar repositórios / Controle de versão do software

Métricas
Indicador	Esforço para a criação do cronograma
Objetivo	O objetivo do indicador é apresentar o esforço necessário da equipe para a definição do cronograma
Coleta	A coleta tem como base a quantidade de pessoas envolvidas multiplicado pelo tempo total gasto com a atividade
Análise	De acordo com a importância da métrica no que diz respeito a todo o processo, ALTO

Indicador	Custo para a criação do cronograma
Objetivo	O objetivo do indicador é apresentar o custo necessário para a criação do cronograma
Coleta	A coleta tem como base a quantidade de pessoas e recursos envolvidos (físicos e intelectuais) multiplicado pelo tempo total gasto com as atividades
Análise	De acordo com a importância da métrica no que diz respeito a todo o processo, ALTO

Indicador	Custo para a aceitação de requisitos
Objetivo	O objetivo do indicador é apresentar o custo necessário para a aceitação de requisitos
Coleta	A coleta tem como base a quantidade de pessoas e recursos envolvidos (físicos e intelectuais) multiplicado pelo tempo total gasto com as atividades
Análise	De acordo com a importância da métrica no que diz respeito a todo o processo, ALTO

Comunicações

Comunicação	Comunicação de início de projeto.
Emissor	Diretor.
Receptores	Gerente de projetos.
Mensagem	O projeto <nome do projeto> está aprovado para ser iniciado, sendo os Stakeholders <nome do Stakeholder 1>, <nome do Stakeholder 2>.
Meio de Comunicação	Email
Quando	A escolha do diretor

Comunicação	Marcar reunião para definição de escopo
Emissor	Gerente de projetos.
Receptores	Stakeholders.
Mensagem	A reunião do projeto <nome do projeto> para definição do escopo acontecerá na data e hora <data e hora> no local <nome do local>.
Meio de Comunicação	Email
Quando	Uma semana antes da reunião para definição de escopo.

Comunicação	Sprint Planning
Emissor	Gerente de projetos.
Receptores	Equipe técnica
Mensagem	A reunião do projeto <nome do projeto> para planejamento da Sprint do projeto acontecerá na data e hora <data e hora> no local <nome do local>.
Meio de Comunicação	Skype
Quando	A cada 15 dias

Comunicação	Daily (Weekly) Sprint
Emissor	Gerente de projetos.
Receptores	Equipe técnica
Mensagem	A reunião do projeto <nome do projeto> para entrega das estórias de usuário definidas na Sprint Planning acontecerá na data e hora <data e hora> no local <nome do local>.
Meio de Comunicação	Skype
Quando	Semanalmente

Comunicação	Sprint Review
Emissor	Gerente de projetos.
Receptores	Equipe técnica
Mensagem	A reunião do projeto <nome do projeto> para entrega das estórias de usuário definidas na Sprint Planning acontecerá na data e hora <data e hora> no local <nome do local>.
Meio de Comunicação	Skype
Quando	1 semana após a Sprint Planning

Comunicação	Alterações aprovadas para a próxima release
Emissor	Analista de Teste
Receptores	Gerente de Configuração
Mensagem	As funcionalidades <nome das funcionalidades> foram aprovadas pelo Teste.
Meio de Comunicação	Email
Quando	Após efetuar testes.

Comunicação	Nova release
Emissor	Gerente de Configuração
Receptores	Equipe técnica
Mensagem	Nova release de número <número da release > está pronta.
Meio de Comunicação	Email
Quando	Após geração de nova release.

Atividades

Atividade	Ativação do projeto
Responsabilidades	Realização: Diretor
	Aprovação: Stakeholders
	Colaboração: Gerente de projetos e stakeholders
	Informação: Gerente de projetos e stakeholders
Tarefas	1. Reunião com Gerente de projetos e stakeholders
	2. Aprovação para inicio do projeto
Pré-Condições	Nenhum critério especifico
Entradas	Nenhuma entrada especifica
Critérios de Saída	Projeto aprovado por stakeholders e gerente de projeto
Produtos	Ordem de execução de projeto
Ferramentas	Libre Office Writer

Atividade	Definir Escopo
Responsabilidades	Realização: Gerente de projetos
	Aprovação: Stakeholders
	Colaboração: Gerente de projetos e stakeholders
	Informação: Stakeholders
Tarefas	1. Reunião com stakeholders
	2. Estruturação do Escopo
	3. Validação do Escopo
Pré-Condições	Nenhum critério especifico
Entradas	Nenhuma entrada especifica
Critérios de Saída	Escopo aprovado por stakeholders
Produtos	1. Documento de escopo
Ferramentas	Libre Office Writer

Atividade	Avaliar viabilidade
Responsabilidades	Realização: Gerente de projetos
	Aprovação: Diretor
	Colaboração: Equipe técnica
	Informação: Equipe técnica
Tarefas	1. Levantar e avaliar riscos
	2. Levantar e avaliar recursos disponíveis e necessários
	3. Aprovação com o diretor
Pré-Condições	Definição de esforço realizada
Entradas	1. Documento de escopo 2. Documento de esforço
Critérios de Saída	Aprovação do diretor
Produtos	Analise de viabilidade
Ferramentas	Libre Office Writer

Atividade	Conclusão de projeto
Responsabilidades	Realização: Diretor
	Aprovação: Stakeholders
	Colaboração: Gerente de projetos e stakeholders
	Informação: Gerente de projetos e stakeholders
Tarefas	1. Reunião com Gerente de projetos e stakeholders
	2. Relatar resultados do projeto
Pré-Condições	Descontinuidade do projeto ou conclusão
Entradas	Nenhuma entrada especifica
Critérios de Saída	NA
Produtos	Relatório de conclusão do projeto
Ferramentas	Libre Office Writer